**1. Relatório de Status da Sprint**

**Sprint: Ajustes Gerais**

**Período: 22/03/2025 - 24/03/2025**

**Meta da Sprint: Fazer a conexão e construção com banco de dados**

**Time Responsável: Primu’s Auto Peças**

**Progresso da Sprint**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Item** | | | | **Status** | **Story** | **Points Responsavel** |
| Criar tabelas para o Login/Cadastro | | | | Concluido | 1 | Lucas, Freddy |
| Conexão do banco de dados com Backend | | | | Em Progresso | 5 | Lucas, Felipe. Freddy |
| Design das caixas de produto | | | | Em Progresso | 3 | Felipe. |
| Backend | | | | Em Progresso | 5 | Lucas, Freddy |
| Conexão com a Aba de produtos | | | | Em Progresso | 3 | Felipe. |
| Acesso de Admin a aba de edição | | | | Bloqueado | 3 | Lucas, Felipe. Freddy |

**Velocidade do Time:** 3

**2. Riscos e Impedimentos**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Risco**  **Impedimento** | **Impacto** | **Ação Tomada** | **Responsável** | **Status** |
| Conexão Falha | Alto | Reforço e analise mais aprofundados | Lucas | Resolvido |
| Adaptação para o  Framework | Alto | Consulta com Professor | Freddy | Em Progresso |

**3. Qualidade e Bugs**

**• Bugs reportados:** 19

**• Bugs corrigidos:** 16

**• Taxa de retrabalho aproximadamente :** 15,79%

**• Cobertura de Testes**: 85%